Phần 1 – Phân tích P1–P5

| Mã | Hợp lý / Chưa hợp lý | Quy tắc bị vi phạm | Hậu quả khi lập kế hoạch Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý | Lấy trung bình các phiếu để chốt SP; 4 SP không nằm trong thang Fibonacci đã thống nhất. | Ước lượng không theo quy ước của đội, gây khó khăn khi so sánh độ lớn PBI và lập kế hoạch Sprint. |
| P2 | Chưa hợp lý | Product Owner tự quyết định SP để kịp kế hoạch, không phải Developers chốt theo Planning Poker. | Ước lượng thấp hơn ý kiến của đội, có thể khiến Sprint quá tải và tăng nguy cơ không hoàn thành. |
| P3 | Hợp lý | Không vi phạm; người chọn mức thấp và cao đã giải thích, đội bỏ phiếu lại đồng thuận ở 5 SP. | Đội có cơ sở thống nhất để lập kế hoạch Sprint. |
| P4 | Chưa hợp lý | Quy đổi cố định 13 SP thành 52 giờ, trái với nguyên tắc SP là độ lớn tương đối, không phải đơn vị thời gian cố định. | Đội có thể dự đoán sai năng lực thực tế và cam kết khối lượng Sprint không phù hợp. |
| P5 | Chưa hợp lý | PBI chưa rõ quy tắc nghiệp vụ nhưng vẫn chốt điểm theo đa số, không làm rõ giả định và rủi ro trước. | Có thể phát sinh yêu cầu bổ sung, thay đổi phạm vi, làm tăng công sức và khiến Sprint bị gián đoạn. |

Phần 2 – Sửa lỗi

- P1: Developers cần thảo luận vì sao có người chọn 3 SP và người chọn 5 SP, làm rõ khác biệt về phạm vi, độ phức tạp và rủi ro tích hợp rồi bỏ phiếu lại. Kết quả cuối cùng phải nằm trong thang Fibonacci đã thống nhất.

- P2: Scrum Master cần nhắc Product Owner Đức không quyết định Story Point; Developers phải tự đánh giá độ lớn công việc. PO có thể làm rõ phạm vi thanh toán, cách xử lý giao dịch thất bại và rủi ro tích hợp với ví RikkeiPay trước khi đội bỏ phiếu lại.

- P4: Giữ nguyên kết quả 13 SP vì Developers đã thảo luận và đồng thuận sau khi bỏ phiếu lại; chỉ sửa ghi chú “13 SP = 52 giờ” vì SP không quy đổi cố định sang giờ. Đội có thể dùng dữ liệu thực tế của các Sprint trước để dự báo năng lực, thay vì quy đổi cứng.

- P5: Developers cần tạm dừng việc chốt điểm; Product Owner phải làm rõ mã giới thiệu có được dùng đồng thời với mã khuyến mãi khác không, thứ tự áp dụng và các trường hợp không hợp lệ. Sau khi phạm vi và quy tắc nghiệp vụ đủ rõ, Developers mới tiếp tục Planning Poker và chốt một giá trị trên thang Fibonacci.